CRONOGRAMA

Realizar Análise do Mercado Atual de Entregas e se alinha ao objetivo da Sendly

31/07/2027 - 02/08/2027

Pesquisa online do mercado atual em aplicativos de entregas.

07/08/2027 - 09/08/2027

Entrevistas com entregadores, moradores, público-alvo e comercial do aplicativo.

14/08/2027 - 16/08/2027

Rascunho analítico dos dados adquiridos e avaliação de prós, contras e oportunidades.

Criar o Planejamento Estratégico

14/08/2027 - 16/08/2027

Definir uma missão, visão e valores que melhor supra os contras e oportunidades para a efetividade do objetivo da Sendly e assim formar seu pró único e requerido pelo público-alvo.

14/08/2027 - 16/08/2027

Dar hipóteses que façam sentido e exemplifiquem-se nos objetivos específicos de forma que são resolvidos.

Criar Planejamento Operacional

14/08/2027 - 16/08/2027

Definição dos atributos, queries, tabelas e relacionamentos das mesmas necessárias.

14/08/2027 - 16/08/2027

Definição das classes, métodos, dependências e fluxo pré-tratamento das APIs.

14/08/2027 - 16/08/2027

Definição das páginas, estrutura, fontes, design, layout e protótipo visual.

14/08/2027 - 16/08/2027

Definição do padrão a ser seguido em nomes de variáveis, tags e seletores; tabelas, atributos, aliases; classes, métodos; projeto, banco de dados, assets.

14/08/2027 - 16/08/2027

Gerir esta documentação com todos estes dados definidos no planejamento.

Realizar Operacional

14/08/2027 - 16/08/2027

Criação dos atributos, queries, tabelas e relacionamentos das mesmas necessárias.

14/08/2027 - 16/08/2027

Criação das classes, métodos, dependências e fluxo pré-tratamento das APIs.

14/08/2027 - 16/08/2027

Criação das páginas, estrutura, fontes, design, layout e protótipo visual.

14/08/2027 - 16/08/2027

Fazer testes para averiguação do funcionamento se baseando nos Serviços.

14/08/2027 - 16/08/2027

Gerir esta documentação com todos estes dados criados no operacional.

Extra

14/08/2027 - 16/08/2027

Automatizar Processos do banco

14/08/2027 - 16/08/2027

Reservar direitos sobre o nome, ideia e serviços.

14/08/2027 - 16/08/2027

Hospedar aplicativo na internet.

14/08/2027 - 16/08/2027

Subir backEnd e banco de dados na nuvem.

14/08/2027 - 16/08/2027

Subir aplicativo na nuvem.

14/08/2027 - 16/08/2027

Criar vídeo de divulgação do aplicativo.

14/08/2027 - 16/08/2027

Publicar em todas as redes, incluindo um contato para parcerias.

14/08/2027 - 16/08/2027

Procurar patrocinadores interessados.

14/08/2027 - 16/08/2027

Alinhar o processo com outros aplicativos de entrega para maior gama de entregadores.

Criar Análise Automática

14/08/2027 - 16/08/2027

?

14/08/2027 - 16/08/2027

?

Analisar Efetividade

14/08/2027 - 16/08/2028

?

14/08/2027 - 16/08/2028

?